**PRESUPUESTO N°xxxx-xx**

01 de diciembre 2023

**DISEÑO Y DESARROLLO DE SITIO WEB PARA “NombreApp”**

OBJETIVO

Creación de un sitio web para la promoción, venta y soporte del sistema “AplicacionWeb”.

DESCRIPCIÓN

Sitio Web Full Responsive 100% adaptable a pantallas de Smartphones, Tablets y Computadoras.

Páginas incluidas: Inicio | Características | Planes | Soporte | Contacto.

Botón de acceso a WhatsApp.

Formulario avanzado de Contacto.

Vinculación a Redes Sociales.

Configuración básica SEO para posicionamiento en buscadores.

INCLUYE:

* Registro anual de Dominio “aplicacionweb.com.ar” y “aplicacionweb.ar”.
* Alojamiento anual en Hosting.
* Certificados de Seguridad SSL.
* Soporte técnico 24/7 via email y chat.

HERRAMIENTAS:

* HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript.

FASES DE DESARROLLO\*

Wireframe, Mockup....................................................................1ra. Semana

Diseño del sitio y maquetado de páginas..................2da. Semana

Pruebas y ajustes de diseño.................................................3ra. Semana

Subida al servidor. Configuración SEO.........................4ta. Semana

\*Los tiempos pueden variar de acuerdo a las respuestas y aprobaciones del cliente.

VALOR

$ 75.000 + IVA sin gastos mensuales durante 12 meses. Luego de finalizado este período se comunicarán los costos de mantenimiento futuros.

PAGOS

50% al momento de aceptar el presupuesto.

50% al publicar el sitio web completo.

Medios disponibles: Efectivo, Transferencia Bancaria, MercadoPago.

VIGENCIA

Presupuesto válido por diez (10) días hábiles.

OBSERVACIONES

Luego de aceptado el presupuesto necesitaremos Logotipo, Iconos, Imágenes, Videos y Textos para comenzar con las Fases detalladas anteriormente.

Una vez publicada la versión final, el sitio cuenta con 1 mes de tiempo para revisión y ajustes menores solicitados por el cliente. Luego de este período los ajustes se cotizarán por separado.

Saluda atentamente

Mauricio Villarreal | 11 4050-7287 | mauricio.villarreal@outlook.com.ar